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	사업 및 계약 관련 문의

	한국디지털인증협회 사무국 (02-761-1060)



	Ⅰ
	
	사업 개요



1. 사  업  명 : 「디지털 아이디 규격의 상호 호환성 확보 및 표준 모델화 추진」 용역

2. 사업 목적
· Open DID와 이기종 표준 데이터 모델간 상호운영성 확보를 통해 글로벌 디지털 신원 체계의 신뢰성과 보안성을 확보하고, 이를 기반으로 한 디지털 신원 인증 시스템의 국내외 확산 
· Open DID 기술의 국제 정합성 제고와 실용성 강화를 통해 오픈소스 구현체 개발 및 국제 표준 제정에 기여

3. 사업 범위
· Open DID 기반의 디지털 신원 인증 체계의 분석, 설계, 구현, 표준화 전 주기 수행

4. 사업 내용
· 상호 운영 체계 설계
· 신뢰 운영 모델 규격화
· 디지털 지갑 모델 규격화
· 규격별 오픈소스 구현
· 국제표준 활동

5. 사업 기간 : 계약일 ~ 2025년 12월 19일(금)까지

6. 사업 예산 : 1,100,000,000원 이내(부가세 포함)

7. 추진 일정
	구분
	일정

	입찰 공고
	2025. 05. 12(월)

	서류 접수 마감
	2025. 05. 16(금)

	제안서 평가(제안 발표)
	2025. 05. 22(목)

	우선협상대상자 선정
	2025. 05. 23(금)


※ 상기 일정은 진행상황에 따라 조정될 수 있음

8. 사업자 선정 방법 : 일반경쟁입찰 (협상에 의한 계약)
· 본 사업은 디지털 아이디 표준화 관련 전문성을 보유한 사업자를 선정하고, 저가 낙찰로 인한 문제 예방차원에서 차등점수제(순위 간 점수차 3점)를 적용하여 평가함

	Ⅱ
	
	제안 요청 사항



1. 제안 내용
	세부과업
	세부내용
	산출물 내역

	상호 운영 체계 설계
	· 주요 국내외 표준(W3C, ISO, TTA 등) 데이터 모델 및 기술 분석
· Open DID와의 상호 운영 가능 데이터 모델 설계
	· 최소 3개 이상 표준 데이터 모델 분석서
· 상호 운영 데이터 모델 설계서

	신뢰 운영 모델 규격화
	· 제로트러스트 환경에 대응한 Open DID 기반 신뢰 환경 구성 방안 설계
· Open DID 기반 상호 신뢰 프로토콜 설계
	· 신뢰 환경 라이프사이클 설계서
· 신뢰 환경 프로토콜 및 인터페이스 설계서

	디지털 지갑 모델 규격화
	· Open DID 기반의 다양한 표준 모델 수용 가능한 디지털 지갑 설계
· 디지털 신원 지갑에 최적화된 보안 모델 설계
	· 디지털 지갑 라이프사이클 설계서
· 프로토콜 및 인터페이스 설계서

	규격별 오픈소스 구현
	· Open DID기반 신뢰 모델 구현
· Open DID 기반 디지털 지갑 모델 구현
· 지갑 상호 운영성 테스트
	· 신뢰 모델 참가자용 오픈소스
· 디지털지갑 오픈소스
· 테스트 결과서

	국제표준 활동
	· Open DID 모델의 국제표준단체 제안
· 국제 워크숍, 회의 참석 및 발표
	· 최소 2회 이상 국제 표준 제안
· 활동 보고서


* 산출물은 진행간 추가, 변경될 수 있음

2. 요청 사항
· 사업의 시행
· 계약 상대방은 한국디지털인증협회(이하 “협회”)와 협의된 사업계획서에 따라 사업을 시행하여야 함
· 계약 상대방은 사업을 실시함에 있어 관계 법규 및 협회의 지침 등을 준수하여야 함
· 계약 상대방의 사업 운영이 적절하지 않거나 사업 목적에 부합되지 않은 경우 협회는 이에 대한 시정을 요구할 수 있으며, 이 경우 계약 상대방은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함
· 과업 사전 보고 및 승인
· 계약 상대방은 계약 체결 후 14일 이내(주말·공휴일 포함)까지 사업관리 책임자를 임명하고, 사업수행계획을 수립하여 협회에 제출·승인을 받아야 함
· 계약 상대방은 사업계획을 변경하고자 하는 때에는 협회의 사전 승인을 받아서 시행하여야 함
· 과업 수행 원칙
· 계약 상대방은 본 과업을 수행함에 있어 과업 내용을 포함한 계약 문서와 제안서, 관계법령 및 제반 규정에 따라 성실히 수행해야하며, 과업 목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 협회의 지시에 따라 보완해야 함
· 계약 상대자는 착수 회의 이전에 사업의 내용을 정확히 파악하고, 협회와 협의하여 구체적인 일정 및 참여 인력 등 세부 사업수행 계획을 수립한 후 제출하여야 함
· 사업수행과정에서 발생하는 제반 책임 및 행정적, 기술적 제반 비용과 문제 처리는 계약 상대방이 부담함
· 협회는 사업을 진행함에 있어 행사 내용 등 과업 수행상 부적정하거나 자격 미달인 것으로 판단될 경우 교체(변경)를 요구할 수 있으며 계약 상대방은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함
· 본 과업 내용서에 명시되지 않은 사항이나 과업 수행 중 정책 등의 변경으로 과업 내용 조정이 불가피한 경우에는 협회와 계약상대방이 상호 협의하여 처리함
· 보안조치
· 본 사업의 수행과정에서 수집 또는 수행결과로 발생되는 모든 정보는 보안사항으로 관리하며, 정보를 공개하고자 할 경우에는 협회와 협의하여야 함
· 사업수행기관은 사업을 수행하는 과정에서 주요 정보 및 수행 결과 등이 무단으로 유출되지 않도록 다음 사항이 포함된 보안 대책 수립·시행
· 참여 인력에 대한 보안 조치
· 사업 수행 관련 정보∙관련 시설 등에 대한 보안 조치
· 사업 수행 내용 및 결과의 보안 조치 등
· 본 사업과 관련한 자료의 외부누출과 보안사항 불이행 등으로 사회적인 물의 또는 민원 발생 시 계약상대자가 모든 사항을 책임지고 감수하여야 함
· 지도·감독
· 협회는 이 사업과 관련하여 과업수행자의 업무를 지도·감독함
· 협회는 필요한 경우에 사업과 관련된 각종 자료의 제출을 요구하거나, 소속 직원 또는 지정한 자로 하여금 과업수행자의 업무처리 또는 관련 서류 등에 대하여 검사 또는 평가하게 할 수 있으며, 계약상대방은 이에 따라야 함
· 협회는 사업과 관련된 계약상대방의 사무 처리가 관계법규에 위배되거나 부당하다고 인정하는 때에는 이에 대한 시정을 요구하거나, 직접 시정조치를 할 수 있으며 이 경우 계약상대방은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함
· 손해배상
· 계약 상대방은 이 사업과 관련하여 발생하는 사건·사고에 대하여 민·형사상의 모든 책임을 짐. 다만, 과업수행상의 귀책사유가 없음을 입증하는 경우에는 그러하지 아니함
· 계약 상대방의 귀책사유로 인하여 협회가 제 3자에게 이 사업과 관련된 손해배상 등을 한 때에는 계약 상대방은 이를 협회에 지체없이 배상하여야 함
· 계약의 해지
· 협회는 다음 사항의 경우, 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 계약 상대방은 어떠한 보상도 받을 수 없음
· 계약 상대방의 부도 및 기타 경영상의 중대한 사유로 과업 수행이 불가능한 점이 명백히 인정되었을 경우
· 계약 상대방이 과업을 수행함에 있어 고의/과실 또는 무성의로 과업이 지연되거나, 시정요구사항이 이행되지 않아 과업의 정상 수행이 어렵다고 협회가 인정하였을 경우
· 사업비
· 계약 상대방은 사업비를 협회가 정하는 목적과 용도에 따라 집행하여야 함
· 기타사항
· 제안서 심사 시 심사위원이 요구한 추가 사업내용이나 제안 업체에 추가로 사업을 제안한 사항에 대하여 동의한 경우 제안 내용으로 간주하여 사업계획에 반영하여야 함

3. 산출물 제출 및 보고사항
· 각 단계별로 진행되는 사업화 전략 수립 경과에 대해 사업수행 과정에서의 보고체계를 마련하여 수시 보고하여야 하며, 계약 만료일 14일 이전 별도 회의를 통하여 피드백 사항을 수렴하고, 이를 최종 산출물에 최대한 반영하여 제출하여야 함. 
· 계약 상대방은 사업 진행사항 파악, 점검 등을 위해 협회의 요청이 있을 경우 사업기간 중이라도 요청한 자료에 대해 즉시 보고하여야 함
· 산출물
· 본 사업을 통해 산출되는 모든 산출물은 협회에 제출하며, 필요한 자료 제공 및 지원에 적극 협조하여야 함
· 정산에 대한 일반 사항
· 계약 상대방은 계약 체결 시 제출한 산출 내역을 기준으로 용역비를 집행하되, 실제 집행 내역 및 금액에 대한 변동사항이 발생할 경우 협회와 사전 협의를 하여야 하며, 협의되지 않은 사항에 대한 집행 금액은 지급 용역비에서 제외함

4. 유의사항
· 제안 내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이 경우 입찰참가자는 이에 응하여야 함
· 본 용역을 추진함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허, 모든 제작물(이미지, 사진 등) 등 관련 지적재산권 문제에 대한 책임 및 비용은 모두 계약 업체에 있음
· 제안사의 제안내용에 대하여 수정, 보완, 변경 등이 필요할 경우 협회와 제안사가 상호 협의하여 정함.
· 본 사업수행 결과물에 대한 지적재산권은 협회와 계약상대자가 공동으로 소유함. 다만, 계약 목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약 당사자간의 협의를 통해 지적재산권 귀속 주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음.

	Ⅲ
	
	입찰 안내



1. 신청기간 및 방법
· 공고기간 : 2025.05.12 ~ 05.16(금)
· 신청기간 : 2025.05.12 ~ 05.16(금)
· 신청방법
· 홈페이지(www.didalliance.org) 사업공고에서 붙임 양식을 다운받아 작성 후 제출서류와 함께 우체국 등기 우편으로 송부(이메일, 방문접수 불가)
· 주소 : 서울 영등포구 여의도 파크원타워2(48층), (사)한국디지털인증협회 사무국
· 제안서류 일체는 일괄 접수를 원칙으로 하고, 접수 마감일 지난 후 도착분에 관하여는 일체 추가 접수 불가하며 평가대상에서 제외
· 결과통보 : 2025.05.23(금)(예정), 선정업체에 한해 개별통보
· 과업 및 접수 문의 : 사무국(02-761-1060)

2. 기본 방침
· 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하되, 사업의 특성을 잘 이해하는 우수 사업자를 경쟁에 의하여 선정
· 평가는 제안 내용에 대하여 협회에서 평가위원회를 구성하여 평가하고 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않음
· 평가를 통해 우선 협상대상자를 선정, 협상대상자에게만 서면으로 통보

3. 입찰참가자격
· 입찰에 참가하고자 하는 자는 아래 요건을 모두 갖추어야 함
· 디지털 신원 인증 기술을 보유하고 구축 경험 사실이 입증된 업체
※ 블록체인 DID 관련 전체 사업비 20억 원 이상 실적 보유 필수(최근 3년이내)
· 국제표준화 과업을 수행할 수 있는 전문 조직 또는 전문 인력을 보유한 업체
· 국제 표준 단체에서의 활동 경험이 있거나 표준 제안 경험이 있는 업체
· 공동수급 및 하도급 불가

4. 평가 및 선정절차
· 평가 방법 및 협상적격자 선정
· 제안서 평가기준 및 배점표에 따라 평가위원회에서 심사
· 평가점수는 기술능력 평가 90%와 가격 평가 10%로 구성
· 기술능력 평가는 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균하여 산출함. 단, 최저 또는 최고점수가 2개 이상일 때에는 그중 하나만 제외함
· 가격평가는 기술능력평가 후 입찰가격에 대한 평가를 실시함
· 본 사업은 기술능력 평가의 변별력을 확보하기 위하여 차등점수제를 적용하고 순위 간 점수 편차는 3점으로 함
1 1순위자에게는 기술능력 평가 배점한도(90%)를 부여하고 차순위부터는 순차적으로 순위 간 점수차를 감한 점수를 부여함. 다만, 원점수 기준의 순위별 점수차가 차등점수차 보다 큰 경우에는 원점수의 점수차를 감한 점수를 부여함
2 기술능력 평가 결과 점수가 동일한 제안자가 2인 이상인 경우 동일순위로 평가하여 점수를 산정하고, 그 다음 순위자의 평가점수는 ①에 따른 후순위 점수 산정방법에 따라 점수를 부여함
3 협상적격자는 입찰가격이 본 사업의 예정가격 이하인 자로서, 원기술능력 평가 점수가 기술능력 평가 배점한도(90%)의 85%(76.5점) 이상인 자를 협상적격자로 선정함
4 협상순서는 기술능력 평가(90%) 및 입찰가격평가(10%)를 종합 평가 한 결과 합산점수 고득점자 순으로 진행함
5 합산점수가 동일한 제안사가 2인 이상일 경우, 기술능력 평가점수가 높은 자를 우선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위자로 정함
· 평가 결과에 대하여 제안 업체는 이의를 제기할 수 없음
· 평가기준
· 기술 평가 기준 (90%)
	평가항목
	세부평가항목
	평가기준
	배점

	제안업체일반
(정량평가)
	사업수행능력
	신용등급-신용평가확인서
	5

	
	유사분야에서의 사업수행 실적
	블록체인 DID 관련 전체 사업비 20억 원 이상
	5

	
	
	최근 3년간 구축 사업 실적 건 수
	5

	수행능력부문
(정성평가)
	제안요청내용의 이해도
	사업목표, 사업범위, 추진내용의 합리성 및 상호 연계성
	25

	
	
	사업수행을 위한 추진 내용의 구체성 및 현실성
	

	
	
	제안 요청서 상의 요구사항에 대한 부합성
	

	
	수행능력부문 및 인력 구성
	구성 인력의 적합성 및 전문성 여부
	20

	
	
	수행 내용에 따른 인력 구성 및 인력별 역할 분담의 적절성
	

	
	수행 방법
	사업추진전략 및 수행방법의 적절성
	30

	
	
	용역수행을 위한 업무 추진체계 및 방식의 적절 여부
	

	
	
	세부 작업별 일정의 적절성
	

	
	
	주관기관과의 의사 소통 및 대응 방안의 적절성
	

	합계
	90



[참고1] 기업신용평가 등급에 따른 경영상태 평가
	기업신용평가 등급
	배점

	A- 이상(AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-)
	5

	BBB0 이상(BBB+, BBB0)
	4

	BBB 이상(BBB-, BB+, BB0)
	3

	B- 이상(BB-, B+, B0, B-)
	2

	CCC+ 이하
	1



[참고2] 블록체인 DID 관련 전체 사업비 20억 원 이상 실적 (지분율 기준)
	심사항목
	평가 세부 내용
	평점

	블록체인 DID 관련 전체 사업비 20억 원 이상 실적 건 수
	1건 이상
	5

	
	없음
	0



[참고 3] 블록체인 DID 관련 최근 3년간 구축 사업 실적 건 수
	심사항목
	평가 세부 내용
	평점

	최근 3년간 구축
사업 실적 건 수
	4건 이상
	5

	
	1건 이상 ~ 3건 이하
	2

	
	없음
	0



· 가격 평가 기준 (10%)
	1 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우
      평점 = 가격평가 배점(10) X (최저 입찰가격 / 당해 입찰가격)
* 최저 입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격
* 당해 입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격
2 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우
[image: ]
[image: ]
     
* 최저 입찰가격 : 유효한 입찰자 중 최저 입찰가격
     * 당해 입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되,
입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산
3 가격평가 시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용함
4 기술 및 가격점수 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 산정함(이하 절사)
5 평가결과의 내용은 공개하지 않음을 원칙으로 함


· 평가위원
· 평가위원은 위원장을 포함한 전문가 5인 내외로 구성하며, 평가위원 명단 및 세부평가표는 공개하지 않음
· 평가위원은 위원회에 앞서 평가기준을 검토하고, 필요시 보완 및 수정하여 최종 확정할 수 있음
· 평가위원은 평가에 영향을 주지 않는 경미한 사항에 한하여 제안사에 설명 또는 추가자료를 요청할 수 있음
· 제안서 발표
· 일시 및 장소 : 2025년 5월 22일, 서울 영등포구 여의도 파크원 타워2(48층)
· 방법 : 용역책임자(PM)가 제안내용을 프레젠테이션(PT) 및 질의응답 진행, 제출한 제안서 및 발표자료를 토대로 평가 진행
· 참석인원 : 발표장에는 2명까지 입장 가능(해당 인원은 재직증명서 제출)
· 배정시간 : 제안사별 30분 이내(PT 20분, 질의응답 10분)
· 평가결과 공개 여부 : 평가결과의 세부 내용은 공개하지 않음

5. 기타사항
· 최초 공고 입찰시 제안 업체가 없거나 1개인 경우 당 공고는 유찰됨
· 유찰 시 1회에 한해 재입찰 공고를 할 수 있으며, 이때 제안 업체가 단 한 곳인 경우 기술적격심사를 거쳐 수의계약을 체결할 수 있음
· 기술 협상 시 제안한 사업내용, 이행 방법, 이행 일정 등 제안서의 내용 외 발주자의 추가 요청사항이 발생할 수 있음
· 협상결과는 공개하지 않음을 원칙으로 하며, 협상이 완료되면 그 결과를 당해 협상대상자에게 서면으로 통보함
· 제안업체는 평가결과에 대해 이의를 제기할 수 없음

















	Ⅳ
	
	제안서 작성 안내



1. 제안서의 효력
· 입찰 참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐
· 제출된 제안서의 내용은 협회가 요청하지 않는 한 변경할 수 없음

2. 제안서 작성 지침
· 제안자는 제안요청서에 제시된 ‘제안서 목차’ 및 ‘제안서 작성 지침’을 준용하여 제안서를 작성하여야 함
· 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 예를 들어, ‘사용가능 하다’, ‘할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함
· 제안서는 파워포인트(PPT) 원고방향은 가로 기준으로 50페이지 이내 작성해야 하며, 발표자료는 제안서를 요약해 20페이지 이내 파워포인트(PPT) 형식으로 작성해야 함.
※ 제안서는 서류 평가용, 발표자료는 발표 평가용으로 제출 바람
· 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여함
· 제안서는 한글(국어) 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공해야 함
· 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함
· 제안서와 관련된 일체의 비용은 입찰 참가자의 부담으로 함
· Open DID 관련 오픈소스 구현 사례, 기술 인증 자료, 실서비스 적용 사례 등 기술 보유 여부를 명확히 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 기술적 요건을 충족하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외됨
· 제안 내용 및 제출 서류가 허위임이 밝혀질 경우, 손해배상을 청구할 수 있으며, 이 때 제반 비용은 제안자 부담으로 함
· 기타 명시되지 아니한 사항은 협회와 협의하여 추진함

2. 제안서 목차
	작 성 항 목
	작 성 방 법

	Ⅰ. 제안개요
1. 제안의 개요
2. 제안의 목적 및 범위
3. 제안의 특장점
	· 제안 기관 및 단체 등은 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건, 제안내용의 핵심기술전략, 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술

	Ⅱ. 제안업체 일반
1. 일반 현황 및 주요 연혁
2. 조직 및 인원 운영 현황
3. 주요사업실적 
	· 제안 기관 및 단체 등의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시
· 제안기관 및 단체 등의 조직 및 인원현황 근거 제시
· 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시
· 본 사업과 관련이 있는 주요 사업실적 제시

	Ⅲ. 사업수행부문
1. 추진 목표
2. 추진 전략
3. 주요과제별 수행방안
4. 결과물 제출 계획
	· 본 사업의 수행에 관한 대략적인 개요를 기술
· 본 사업의 추진목표 및 전략을 제시
· 본 사업의 주요 사업내용을 기술
· 제안 요청 내용의 세부 항목의 추진 방안 및 계획 제시
· 사업완료시의 결과물 제출 내역 및 활용 방안

	Ⅳ. 사업관리 부문
1. 추진일정 계획
2. 사업 수행 조직 및 업무분장
3. 투입인력 및 이력사항
	· 사업 추진일정을 상세히 제시
· 사업기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시
· 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시
· 본 사업을 수행할 인력을 작업 단위별로 제시
· 본 사업과 관련한 기밀 및 보안관리 방안을 제시

	Ⅴ. 사후 지원 부문
	· 제안사는 계약 종료 후 추가적으로 발생할 수 있는 요청 및 수정사항에 대한 사후 지원계획(범위, 기간 및 방법) 명시

	Ⅵ. 기타
	· 위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술




	Ⅴ
	
	제출서류



	순번
	서식명
	부수
	비고

	1
	입찰참가신청서
	1부
	별지 제1호

	2
	제안서
	1부
	

	3
	제안서(발표자료용)
	1부
	

	4
	제안업체 일반현황
	1부
	별지 제2호

	5
	참여인력 요약표
	1부
	별지 제 3호

	6
	참여인력 이력사항
	1부
	별지 제4호

	7
	사업실적 증명서 (최근 3개년)
	1부
	

	8
	재무 현황표
	1부
	별지 제5호

	9
	신용평가등급확인서
	1부
	

	10
	개인정보 수집∙이용 및 제공 동의서
	1부
	별지 제6호

	11
	서약서
	1부
	별지 제7호

	12
	가격 제안서
	1부
	별지 제8호

	13
	(가격 제안서 관련) 금액 산출 내역표
	1부
	별지 제9호

	14
	보안 각서
	1부
	별지 제10호

	15
	사업자등록증 사본
	1부
	

	16
	법인등기부등본
	1부
	

	17
	법인인감증명서
	1부
	

	18
	국세 완납증명서
	1부
	

	19
	지방세 완납증명서
	1부
	

	20
	국민연금 사업장 가입자 명부
	1부
	

	21
	관련 자료 파일 제출
	-
	





[별지 제1호 서식]
	입찰참가신청서

	입찰건명
	디지털아이디 규격의 상호 호환성 확보 및 표준 모델화 추진

	신
청
인
	상호 또는 
법인명
	
	법인등록번호
	

	
	주소
	
	전화번호
	

	
	대표자
	
	생년월일
	

	대리인
∙
사용인감
	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.

소     속 : 
성     명 : 
전화번호 : 
생년월일 : 
	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사용인감                             (인)


	

본인은 위 공고한 귀 협회의 제한경쟁 입찰에 참가하고자 귀 협회에서 정한 기술용역 입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.

붙임서류 : 기타 공고에서 정한 서류


2025년     월     일

상     호 :
대 표 자 :                              (인)


한국디지털인증협회 귀중



[별지 제2호 서식]
제안업체 일반현황
1. 기본사항
	회사명
	
	대표자명
	

	주소
	
	관할세무서
	

	전화번호
	
	팩스번호
	

	사업자번호
	
	업종
	

	면허/허가/
등록증보유현황
	

	종업원수
	
	매출액(2024년)
	

	자본금
	
	설립연도
	


주) 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부
2. 회사연혁(수상실적)
	연월일
	내 용
	비 고

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3. 주요 사업내용
	



[별지 제3호 서식]
참여인력 요약표
	성명
	연령
	직위
	담당업무
	투입
기간
	주요경력
(관련분야)
	학위 및 자격사항

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





[별지 제4호 서식]
참여인력 이력사항
	성명
	
	소속
	
	직책
	
	연령
	

	학력
	대학교        학과
	편찬 경력
	년  개월

	
	대학원        전공
	자격증
	

	수행역할
	
	투입형태
	상주, 비상주

	투입기간
	
	기술등급
	

	근무경력 (최근 3년 이내)

	사 업 명
	참여기간
(년월 ~ 년월
	담당업무 
및 역할
	발주기관
	연락처

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



<작성시 참고사항>
• 투입인력은 반드시 본 사업에 투입 가능한 인력으로 구성하여야 함
• 개인별 보유자격 및 경력사항의 허위사실이 판명될 경우 계약업체 선정을 무효화 함
• 본인 확인 가능한 증빙서류 첨부
- 사업참여자의 경우 재직증명서 제출
- 총괄책임자의 경우 경력증명서, 국민연금납부증명서 별도 제출

[별지 제5호 서식]
재무 현황표
(단위 : 백만원)
	구분
	2022년도
	2023년도
	2024년도

	총 자 산
	
	
	

	자기자본
	
	
	

	자본총계
	
	
	

	유동부채
	
	
	

	고정부채
	
	
	

	유동자산
	
	
	

	고정자산
	
	
	

	당기순이익
	
	
	

	부문별
매출액
	ㅇㅇ 부문
	
	
	

	
	ㅇㅇ 부문
	
	
	

	
	ㅇㅇ 부문
	
	
	

	영업이익
	
	
	

	부채비율
[(유동부채+고정부채)/자기자본]
	
	
	

	유동비율
[유동자산/유동부채]
	
	
	

	자기자본비율
[자기자본/총자산]
	
	
	





[별지 제6호 서식]개인정보 수집∙이용 및 제공 동의서

『디지털아이디 규격의 상호 호환성 확보 및 표준 모델화 추진』 사업자 선정의 입찰 절차의 진행 및 업체 선정 과정에서 필요한 정보 확인을 목적으로 아래와 같이 개인정보를 수집∙이용하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.
수집∙이용 목적
『디지털아이디 규격의 상호 호환성 확보 및 표준 모델화 추진』 사업자 선정 관련 대리인 및 대표인, 인력자격, 심사자료 확인
수집∙이용 항목
생년월일, 성명, 소속 및 부서, 주소, 연락처, 학력∙경력∙자격사항 등
보유 이용 기간
위 개인정보는 귀하가 수행하는 사업의 입찰 추진일정 및 제약기간동안 보유 이용∙보관됩니다.
동의 거부 관련
귀하는 개인정보의 수집∙이용에 대한 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이에 동의하지 않는 경우 본 건 입찰에 참여 하실 수 없습니다. 개인정보는 업체 선정 업무 이외의 다른 목적으로 사용하지 않습니다.
수집∙이용 동의여부
본회가 위 목적으로 본인의 개인정보를 수집∙이용하는 것에 동의합니다.
(동의함 □  동의하지 않음 □)

2025년    월    일

업체명 :                        성명 :                         서명 또는 (인)

한국디지털인증협회 귀하



[별지 제7호 서식]서 약 서

당사는 『디지털아이디 규격의 상호 호환성 확보 및 표준 모델화 추진』 사업자 선정을 위한 제안서를 작성 및 제출함에 있어 다음 사항을 준수할 것임을 서약합니다.

1. 제안서 및 증빙서류는 성실하게 작성∙제출할 것이며, 만일 사실과 다르게 작성된 사실이 발견될 경우 사업자 선정에서 제외되거나, 사업자 선정 후 허위사실이 확인되어 계약체결이 취소되는 경우에 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 본 제안서 제출과 관련하여 제안서 작성 지침 등에 관한 모든 사항을 충분히 숙지하고 있으며, 평가 결과 등 한국디지털인증협회의 결정사항을 존중하고 이의를 제기하지 않겠습니다.
3. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 자성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다. 

2025년    월    일

회 사 명 :
주    소 :
대 표 자 :                          (인)

한국디지털인증협회 귀하



[별지 제8호 서식]
가격 제안서
	사 업 명
	디지털아이디 규격의 상호 호환성 확보 및 표준 모델화 추진

	사 업 자
	

	제 안 금 액
(부가가치세 포함)
	일금                               원(₩                              )

	

상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다.





2025년      월      일


업   체   명 : 
대   표   자 :                                    (인)
주         소 :
전 화 번 호 : 


한국디지털인증협회 귀하





[별지 제9호 서식]
(가격 제안서 관련)금액산출 내역표
	산출근거
	금 액
	비 고

	
	
	


※ 산출기준은 세부 사항으로 나누어 부가가치세를 포함하여 작성


[별지 제10호 서식]보 안 각 서

용역명 : 디지털아이디 규격의 상호 호환성 확보 및 표준 모델화 추진

본인은 『디지털아이디 규격의 상호 호환성 확보 및 표준 모델화 추진』 에 참가하는 한 사람으로서 책임과 의무를 다하여 용역 수행에 만전을 기함은 물론, 본 용역과 관련하여 취득한 모든 내용과 용역결과물에 대하여 발주자의 사전 승인 없이 외부에 누설하지도 않고 타 용도에 사용하지도 않겠으며, 타인에게 배포하지도 않는 등 보안유지에 철저를 기할 것을 서약하는 바입니다
특히, 본인이 누설한 내용의 일부분이 용역전체의 내용인 양 오해를 유발하여 사회적 물의를 일으킬 수 있다는 점에 유의하여 본인이 참여한 부분의 용역결과나 개인적 의견을 외부에 표시하여 발주자에게 불리한 민원이나 사회적 물의가 발생하는 경우에는 이에 대한 민형사상 책임은 물론 위 사항이 지적재산권보호법에 저촉되는 모든 행위에 대해서도 민형사상 책임을 감수할 것을 본 각서로 제출합니다.

2025년    월    일

회 사 명 :
주    소 :
사업자등록번호 : 
대 표 자 :                          (인)

한국디지털인증협회 귀하
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